## Slide 1: Informe final de QA: FrontAccounting 2.4.20
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE · PROYECTO FINAL
Resumen ejecutivo del ciclo completo de pruebas con SCRUM
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Plan Sábado · Docente: Hernán Velasquez
Cristhiam Samayoa · Daniel Contreras · Edgar Díaz · Emilio Schaad · Guillermo Ortiz · Herber Godoy
Guatemala, 17 de octubre de 2026
Notes: Presentación del proyecto final del curso de Aseguramiento de la Calidad de Software. Aplicamos el ciclo completo de QA a FrontAccounting 2.4.20, trabajando con SCRUM en tres sprints y una revisión final. Esta presentación resume resultados, hallazgos y recomendaciones; el detalle está en el informe.

## Slide 2: Contexto y alcance
Sistema bajo prueba
FrontAccounting 2.4.20, un ERP y sistema contable web (PHP + MySQL). Ambiente de QA en Render, no de producción.
Alcance
Seguridad, Ventas, Compras e Inventario: los módulos de mayor uso y riesgo. Manufactura, Activos Fijos y Dimensiones quedan fuera.
Metodología
SCRUM en tres sprints y una revisión final. Cinco técnicas de diseño: clases de equivalencia, valores límite, tablas de decisión, pairwise y transición de estados.
Ejecución manual del 12 al 16 de octubre de 2026
Prioridad de calidad: adecuación funcional, seguridad, fiabilidad y usabilidad (ISO/IEC 25010).
Informe final de QA · FrontAccounting 2.4.20
2
Notes: Probamos los cuatro módulos con más impacto de negocio. Una venta descuenta inventario y una compra lo aumenta, por eso se prueban juntos. La verificación de asientos contables se hizo solo como parte de Ventas y Compras. Las pruebas se ejecutaron entre el 12 y el 16 de octubre en Chrome y Edge.

## Slide 3: Resultados de la ejecución manual
16
casos diseñados y ejecutados (100%)
13
aprobados (81.3%)
3
fallidos: TC-03, TC-13 y TC-15
10
bugs reproducidos y documentados
La tasa de aprobación supera la meta de 80% por 1.3 puntos porcentuales.
Margen estrecho: un solo caso fallido más habría dejado la meta sin cumplir.
Fuente: informe final, secciones 5 y 6
3
Notes: Se ejecutaron los 16 casos: 13 aprobaron y 3 fallaron, para 81.3%. Se confirmaron 10 bugs reproducidos con evidencia. Con 16 casos, 12 aprobados habrían dado 75% y la meta de 80% no se habría cumplido; por eso el margen es estrecho.

## Slide 4: Cumplimiento de metas
Métrica | Meta | Resultado | Estado
Casos ejecutados | 100% | 16 de 16 | Cumple
Tasa de casos aprobados | ≥ 80% | 81.3% (13 de 16) | Cumple
Cobertura funcional | ≥ 90% | 100% (9 de 9 requisitos) | Cumple
Densidad de defectos | ≤ 0.4 | 0.63 (10 bugs / 16 casos) | No cumple
Cobertura de automatización | ≥ 40% | 81% (13 de 16) | Cumple
Éxito de la suite automatizada | ≥ 90% | 100% (13 de 13) | Cumple, con reserva
Única meta incumplida: densidad de defectos, 0.63 frente a un máximo de 0.4.
Fuente: informe final, sección 8
4
Notes: Cinco de las seis metas se cumplen. La que no se cumple es la densidad de defectos: 10 bugs sobre 16 casos da 0.63 y la meta era 0.4 como máximo. La reserva sobre la suite automatizada se explica en la diapositiva 8. Las métricas de proceso como efectividad de detección y tasa de reapertura no se midieron porque no hubo ciclo de corrección ni regresión.

## Slide 5: Los tres casos fallidos
TC-03 · Severidad baja
Login con campos vacíos
Esperado: mensaje de campos requeridos.
Observado: sin acceso, pero con el mensaje genérico “Invalid password or username” en inglés.
BUG-08
TC-13 · Severidad media
Cantidad cero en orden de venta
Esperado: rechazo de la línea.
Observado: la orden #13 se registró con una línea de cantidad 0 y total 0.00.
BUG-05
TC-15 · Severidad alta
Cancelar una orden facturada
Esperado: el sistema no permite la cancelación.
Observado: la orden #15, entregada y facturada, se canceló con un mensaje de éxito.
BUG-10
Fuente: informe final, secciones 5.1 y 10.4
5
Notes: TC-03 es un defecto menor de usabilidad: el acceso sí se rechaza, pero el mensaje no indica que faltan campos. TC-13 y TC-15 afectan reglas de negocio de Ventas y son los dos hallazgos prioritarios. TC-15 es el más grave porque cambia el estado de una orden que ya tiene entregas y factura.

## Slide 6: El sistema permite cancelar una orden ya entregada y facturada
HALLAZGO DE MAYOR RIESGO · BUG-10
Orden #15: 5 de 5 unidades entregadas y factura por 1,250.00. Aun así, “Cancelar Orden” respondió con un mensaje de éxito.
Afecta una regla de negocio de Ventas. Severidad alta, riesgo 6 (prioridad alta).
Fuente: informe final, TC-15 y sección 6.4
6
Notes: Este es el mensaje central de la presentación. Se entregó y facturó la orden #15, y el sistema aún ofrece el botón Cancelar Orden y lo ejecuta. Causa probable: la cancelación no verifica si la orden ya tiene entregas o facturas. No se asignó prioridad crítica porque ningún riesgo evaluado alcanzó 9 en la escala del informe.

## Slide 7: Bugs: 10 reproducidos, 1 de severidad alta
Por severidad
Alta
1 (10%)
Media
2 (20%)
Baja
7 (70%)
Por tipo
6 de interfaz e idioma: textos en inglés, etiquetas mal traducidas, opción de menú repetida (BUG-01, 02, 03, 04, 07 y 09).
2 funcionales: BUG-05 y BUG-10, ambos con prioridad alta.
2 de validación y usabilidad: mensajes inexactos o genéricos (BUG-06 y BUG-08).
Fuente: informe final, secciones 6.2 y 6.3
7
Notes: Siete de los diez bugs son de severidad baja y la mayoría se concentra en el archivo de idioma. Los dos defectos funcionales, BUG-05 y BUG-10, son los que justifican atención prioritaria. La densidad de defectos de 0.63 sale de 10 bugs entre 16 casos ejecutados.

## Slide 8: Automatización con Cypress
13
de 16 casos con script (81%)
13
de 13 tests en verde (100%)
21 s
de duración total, en 3 specs
Un resultado verde no equivale a calidad plena
TC-13 pasó en Cypress, pero falló manualmente porque el sistema acepta cantidad 0. TC-05 y TC-09 solo verifican que el formulario cargue, y el TC-12 automatizado prueba una orden sin artículos, no sin cliente. TC-14, TC-15 y TC-16 siguen manuales.
Fuente: informe final, sección 7
8
Notes: La corrida se hizo con Cypress 16.2.0 en modo headless, sobre el ambiente QA. Los números de cobertura y éxito cumplen las metas, pero varios scripts solo registran el comportamiento y no afirman el resultado esperado, así que no pueden fallar. Esa es la razón de la reserva sobre la tasa de éxito de la suite. La corrida final debería hacerse en Chrome y, si es posible, en Firefox.

## Slide 9: Conclusiones
1
Se cumplen los criterios de ejecución y aprobación: 16 de 16 casos ejecutados y 81.3% aprobados.
2
La estabilidad funcional no cumple la meta: densidad de defectos de 0.63 frente a 0.4. El mayor riesgo está en Ventas (BUG-10 y BUG-05).
3
La automatización cubre 81% de los casos, pero necesita aserciones más estrictas para que el verde represente cumplimiento funcional.
Pendiente: completar el cierre de evidencias y comunicar formalmente los defectos prioritarios.
Fuente: informe final, sección 9.1
9
Notes: Tres ideas para llevarse. Uno: el proceso de QA cumplió su parte, se ejecutó todo y se superó la meta de aprobación. Dos: el producto tiene una brecha en reglas de negocio de Ventas. Tres: la suite automatizada todavía no es una red de seguridad confiable. Queda pendiente cerrar las evidencias y comunicar los defectos de mayor riesgo.

## Slide 10: Recomendaciones
Corregir las reglas de negocio
Bloquear la cancelación de órdenes con entregas o facturas y exigir cantidad mayor que cero, en cliente y servidor. Luego, regresión de BUG-10 y BUG-05.
Completar el idioma español
Revisar el archivo de idioma: textos en inglés, etiquetas mal traducidas y una opción de menú repetida.
Endurecer la automatización
Aserciones que fallen cuando el sistema acepta datos inválidos, y corridas en Chrome y Firefox.
Ampliar la cobertura
Automatizar TC-14, TC-15 y TC-16 en el siguiente ciclo.
Fuente: informe final, sección 9.2
10
Notes: La primera recomendación es la prioritaria porque ataca los dos defectos de mayor riesgo. Recordar que FrontAccounting es software de terceros y su código no se modificó en este proyecto: el ciclo del bug llega hasta hallazgo verificado y reportado, con una recomendación de corrección.

## Slide 11: Lecciones aprendidas
01
Un 100% en verde no prueba calidad: cada prueba debe afirmar el resultado esperado.
02
El hosting gratuito de Render duerme el ambiente: hay que despertarlo antes de cada sesión.
03
La numeración de los casos debe ser la misma en diseño, scripts e informes.
04
Cada fila de resultados necesita su evidencia, registrada al momento con captura.
Fuente: informe final, sección 9.3 (temas para validar en la retrospectiva)
11
Notes: Estas lecciones están marcadas en el informe como temas para validar por el equipo en la retrospectiva. La primera es la más importante: una prueba que solo registra el comportamiento no puede fallar.

## Slide 12: Plan de mitigación de errores
10
bugs a corregir: 1 de severidad alta, 2 media y 7 baja
153 h
de esfuerzo total, en horas-persona
3 sem
15 días hábiles con un developer; 2 semanas con un segundo
USD 4,360
Costo total del plan: USD 3,791 de costo base más 15% de contingencia (USD 569)
Corrección USD 2,374 · Prevención USD 1,249 · Regresión final USD 168
Estimaciones académicas en USD, no una cotización comercial · Fuente: informe final, secciones 10, 11 y 17
12
Notes: Con esta lámina empieza el plan para corregir los 10 bugs y evitar que vuelvan a ocurrir. Son estimaciones académicas de planeación en dólares, para comparar el esfuerzo relativo de las actividades, no una cotización. Supuestos: developer con 6 horas efectivas al día (30 horas por semana), QA y revisor lingüístico en paralelo, y 15% de contingencia porque es código de terceros que no se conoce a fondo. Los costos de hosting no están incluidos. Los dos bugs de prioridad alta (BUG-10 y BUG-05) se atienden en la primera semana.

## Slide 13: Primera semana: bugs de prioridad alta
BUG-10 · Severidad alta
Cancelar una orden ya entregada y facturada
Corrección: bloquear la cancelación en el servidor cuando hay entregas o facturas; ocultar el botón y mostrar un mensaje claro.
Verificación: TC-15 pasa de Falló a Pasó; regresión de cancelar cotización, orden sin entregas y entrega parcial.
21 h · USD 549 · 3 días hábiles
BUG-05 · Severidad media, prioridad alta
Línea de orden de venta con cantidad 0
Corrección: validar cantidad mayor que 0 en cliente y servidor; revisar el mismo patrón en cotización, factura directa y orden de compra.
Verificación: TC-13 rechaza 0 y acepta 1; regresión del camino feliz TC-11.
19 h · USD 496 · 3 días hábiles
Juntos: 40 h y USD 1,045, cerca de una cuarta parte del presupuesto total.
Fuente: informe final, secciones 12.1 y 13
13
Notes: BUG-10 y BUG-05 afectan reglas de negocio de Ventas, por eso van primero. Costo de BUG-10: developer 10 h, QA 8 h y líder técnico 3 h, que da 21 h y USD 549. Costo de BUG-05: developer 10 h, QA 7 h y líder técnico 2 h, que da 19 h y USD 496. Prevención asociada: una prueba por cada transición inválida de la orden, pruebas de valores límite (0, 1, 2) y automatizar TC-15; se detallan en la lámina de acciones preventivas. Nota: BUG-05 es de severidad media pero con riesgo 6, igual que BUG-10, y por eso se prioriza como alta.

## Slide 14: Validación y localización
BUG-08 · Login con campos vacíos
Validar campos obligatorios en cliente y servidor con mensaje propio en español, sin revelar si el usuario existe.
8 h · USD 209 · 2 días
BUG-06 · Precio negativo
Agregar una validación y un mensaje específicos para precio negativo; revisar otros campos de precio.
5 h · USD 126 · 1 día
Paquete de localización: BUG-01, 02, 03, 04, 07 y 09
Misma causa: el archivo de idioma en español tiene cadenas sin traducir, mal asignadas o repetidas.
Enfoque | Horas | Costo | Duración
Por separado | 64.5 | USD 1,360 | ~12 días
Un paquete | 46 | USD 994 | 4 días
Ahorro | 18.5 | USD 366 | 27%
Fuente: informe final, secciones 12.2, 12.3 y 14
14
Notes: BUG-08 y BUG-06 se corrigen en la primera semana. Los seis defectos de localización comparten una causa, así que conviene corregirlos en una sola intervención: se evita repetir la búsqueda de cadenas, la revisión lingüística y el barrido de pantallas. El paquete incluye inventario de cadenas sin traducir y duplicadas, corrección del archivo de idioma, revisión lingüística única, barrido visual de los cuatro módulos en alcance y retest de TC-01, 02, 05, 09, 10, 11 y 14. Corregirlos por separado costaría USD 1,360; en paquete cuesta USD 994, un ahorro de USD 366 (27%).

## Slide 15: Acciones preventivas
ID | Acción | Previene | Costo (USD)
P1 | Endurecer las aserciones de Cypress (TC-03, 05, 09, 12 y 13) | BUG-05, BUG-08 | 372
P2 | Automatizar TC-14 y TC-16, con el límite exacto de 101 unidades | BUG-05, BUG-10 | 204
P3 | Integración continua: suite Cypress en cada cambio, en Chrome y Firefox | Todos | 310
P4 | Verificador automático de idioma en el archivo de español | BUG-01, 02, 03, 04, 07, 09 | 204
P5 | Proceso: actualizar la Definición de Hecho y la lista de revisión de código; retrospectiva | BUG-05, 06, 08, 10 | 159
 | Total de prevención |  | 1,249
Opcional, fuera del total: un hosting sin suspensión por inactividad para el ambiente QA, cerca de USD 7 al mes (a confirmar con el proveedor).
Fuente: informe final, sección 15
15
Notes: Corregir los bugs no basta: estas cinco acciones evitan que reaparezcan. P1 y P2 endurecen y amplían la automatización para que la suite falle cuando el sistema acepte datos inválidos, que es justo lo que pasó con TC-13. P3 corre la suite en cada cambio. P4 detecta cadenas sin traducir o duplicadas en el archivo de idioma. P5 actualiza la Definición de Hecho y la lista de revisión de código (validación en servidor, transiciones de estado, valores límite, textos en español) y cierra con una retrospectiva del equipo. Total: USD 1,249 y 46 horas. El hosting sin suspensión evita los arranques lentos de Render que afectan la corrida automatizada.

## Slide 16: Cronograma: tres semanas
Semana 1 · 27 h de desarrollo
BUG-10, BUG-05, BUG-08 y BUG-06 corregidos y verificados
Resultado: reglas de negocio de Ventas protegidas; login con validación propia.
Semana 2 · 28 h de desarrollo
Paquete de localización completo y P1 (aserciones endurecidas)
Resultado: interfaz en español consistente; suite que falla cuando debe.
Semana 3 · 21 h de desarrollo
P2, P3, P4, P5 y regresión final completa
Resultado: prevención automatizada; cierre del ciclo y reporte.
Regresión final (QA 6 h, Dev 2 h, USD 168): ejecuta los 16 casos manuales y la suite completa en Chrome y Firefox.
Con un segundo developer en paralelo, el plan baja a 2 semanas; las horas no cambian, aumenta la coordinación.
Supuesto: un developer a 30 horas por semana, con QA y revisor lingüístico en paralelo · Fuente: informe final, sección 16
16
Notes: La semana 1 cierra el riesgo de negocio: BUG-10 y BUG-05 junto con BUG-08 y BUG-06. La semana 2 resuelve toda la localización en un solo paquete y endurece las aserciones de Cypress. La semana 3 completa la prevención (P2 a P5) y termina con la regresión final, que confirma que ningún bug reproducido sigue abierto. Con un segundo developer, uno corrige los bugs de Ventas mientras el otro trabaja localización y prevención, y el plan se reduce a 2 semanas.

## Slide 17: Presupuesto consolidado
Rubro | Horas | Costo (USD)
Corrección de bugs de prioridad alta (BUG-10, BUG-05) | 40 | 1,045
Corrección de bugs de lógica y validación (BUG-08, BUG-06) | 13 | 335
Paquete de localización (BUG-01, 02, 03, 04, 07, 09) | 46 | 994
Subtotal de corrección | 99 | 2,374
Acciones preventivas (P1 a P5) | 46 | 1,249
Regresión final y cierre | 8 | 168
Subtotal | 153 | 3,791
Contingencia del 15% |  | 569
Total del plan |  | 4,360
Tarifas por hora: developer senior USD 30, QA USD 18, líder técnico USD 35, revisor lingüístico USD 12 · Fuente: informe final, secciones 10.2 y 17
17
Notes: La corrección de los 10 bugs cuesta USD 2,374, la prevención USD 1,249 y la regresión final USD 168, para un subtotal de USD 3,791. Con la contingencia del 15% (USD 569) el total es USD 4,360 y 153 horas-persona. Si los seis defectos de localización se corrigieran por separado, el costo individual total de los 10 bugs sería USD 2,740 en lugar de USD 2,374. Los costos de hosting no están incluidos.

## Slide 18: Riesgos del plan
Riesgo | Impacto | Mitigación
Las causas reales difieren de las “causas probables” (no se revisó el código en ejecución) | Alto | Contingencia del 15%; el líder técnico confirma la causa de cada bug el primer día.
Una actualización de FrontAccounting sobrescribe las correcciones | Medio | Mantener las correcciones como parches versionados y proponerlas al repositorio original.
La corrección de BUG-10 afecta otros flujos de cancelación | Alto | Regresión ampliada (cotización, entrega parcial, orden sin entregas) y revisión del líder técnico.
El ambiente en Render se duerme durante la regresión | Medio | Despertar el sitio antes de cada corrida; evaluar un hosting sin suspensión.
Equipo pequeño con roles combinados | Medio | Priorizar BUG-10 y BUG-05; no iniciar la prevención hasta cerrar los de prioridad alta.
Fuente: informe final, sección 18
18
Notes: Los dos riesgos de impacto alto son que las causas probables no sean las reales, porque no se revisó el código en ejecución, y que arreglar BUG-10 rompa otros flujos de cancelación. Para el primero está la contingencia del 15% y la confirmación del líder técnico el primer día; para el segundo, una regresión ampliada. Como FrontAccounting es software de terceros, también se prevé que una actualización sobrescriba las correcciones, por lo que se mantienen como parches versionados y se proponen al repositorio original.

## Slide 19: Criterios de cierre y métricas de éxito
Bugs cerrados
BUG-01 a BUG-10 retestados y en estado Cerrado, con evidencia por cada uno.
Casos críticos en verde
TC-03, TC-13 y TC-15 pasan manualmente y en la suite; las aserciones fallan si reaparece el defecto.
Densidad de defectos
0 bugs reproducidos abiertos en la regresión final (hoy 0.63; meta de 0.4 como máximo).
Tasa de reapertura
10% o menos, según la meta de la sección 3.5 del informe.
Cobertura de automatización
16 de 16 casos (hoy 13), con la suite ejecutada en Chrome y Firefox.
Prevención automática
El verificador de idioma (P4) y la suite Cypress (P3) corren en cada cambio, sin intervención manual.
Fuente: informe final, sección 19
19
Notes: Estos seis criterios definen cuándo se da por terminado el plan. Los más importantes son que no quede ningún bug reproducido abierto en la regresión final, que TC-03, TC-13 y TC-15 pasen tanto manualmente como en la suite automatizada, y que la suite y el verificador de idioma corran solos en cada cambio. Hoy la densidad de defectos es 0.63 y la cobertura de automatización es 13 de 16 casos.

## Slide 20: Corregir los dos bugs de prioridad alta cuesta USD 1,045 y elimina el riesgo de negocio más importante
COSTO DE NO MITIGAR
BUG-10: una orden entregada y facturada puede quedar cancelada, con diferencias entre lo facturado, el inventario y la cuenta del cliente.
BUG-05: las líneas con cantidad cero ensucian reportes y flujos de entrega y facturación.
Los demás: no afectan datos, pero bajan la confianza del usuario y generan consultas de soporte repetidas.
No se estima en dinero: depende del uso real del sistema · Fuente: informe final, secciones 20 y 17
20
Notes: Mensaje final del plan: no mitigar tiene un costo que no se calcula en dinero porque depende del uso real del sistema, pero los efectos son concretos. BUG-10 es el que más cuesta si llega a producción. Corregir los dos bugs de prioridad alta cuesta USD 1,045, menos de un tercio del presupuesto total, y elimina el riesgo de negocio más importante del informe. Cierre sugerido: pedir aprobación para arrancar con la semana 1 del cronograma.

## Slide 21: Preguntas
Gracias. El informe completo incluye matriz de trazabilidad, fichas de bugs y evidencias por caso.
EQUIPO Y ROLES SCRUM
Scrum Master | Cristhiam Samayoa
Product Owner | Edgar Díaz
QA | Emilio Schaad
SQA | Guillermo Ortiz
Developer | Herber Godoy
Líder Técnico y Arquitecto | Daniel Contreras
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Plan Sábado
21
Notes: Cierre y espacio para preguntas. Daniel Contreras asume dos roles compatibles (Líder Técnico y Arquitecto) por el tamaño del grupo.